ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ(УСЛУГ), ВЫПОЛНЕННЫХ МУП «КЛЕТНЯ-СЕРВИС», ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СОДЕРЖАНИЯ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ.

АДРЕС ДОМА **: МИКРОРАЙОН 1д.17 , май 2015г. Площадь дома –950,4м2 , Площадь квартир –845,7м2 , Кол-во проживающих –26 чел.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Наименование выполненных работ(услуг) | Наименование  материалов  (услуг) | Кол-во | Цена | Отработано | | | | Цена ед.  (стоим.  ед.)руб. | Сумма  затрат  руб. | Доходы руб | Прим. |
| Кол-во  чел. | Всего  ч/час | а/маш | а/час. | Задолженность жильцов  За ЖКУ руб. |
| 1 | май | Вывоз ТБО |  | 5м3 |  |  |  |  |  | 222,55 | 1112,75 |  |  |
| 2 | май | Начисление и обраб. платежей РИРЦ |  | 10097,67 | 4% |  |  |  |  |  | 403,91 |  |  |
| 3 | май | Обр. квит. за эл. эн. |  | 5865,38 | 1% |  |  |  |  |  | 58,65 |  |  |
| 4 | май | Дост-ка лицев.счетов  на оплату услуг | Лицевой счет | 18 | 5минут | 1рабо-чий | 1ч.30  мин |  |  | 179,09 | 268,64 |  |  |
| 5 | май | Уборка двор.уборных  и площадок вокруг  контейнеров дляТБО |  |  |  | Раб.по  удален  нечист | 7час. |  |  | 170,64 | 1194,48 |  |  |
| 6 | май | Потери эл.энергии  (разница по ОДПУ и ИПУ) |  | 297,83 | 3,02 |  |  |  |  |  | 899,45 |  |  |
| 7 | 4.05.15 | Проф.ремонт подъезд.  Окраска подъезда во- доэмульсионкой. |  |  |  | 3штук.-маляр. по8час | 24ч. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 8 | 5.05.15 | Разборка,переноска и уст-ка строительных лесов с 3-го подъезда во2-й подъезд. |  |  |  | 3рабоч по2час | 6час. |  |  | 186,11 | 1116,66 |  |  |
| 8 | 5.05.15 | Проф.ремон. подъезда Окраска 3-го подъезда Размывка,обдирка,гру -нтовка 2-го подъезда. | Грунтовка 10л.  Шпатлёвка фин 20кг.  Штукатурка , 30кг.  Колер  Уаит-спирит | 1шт.  3меш.  3меш.  3шт.  2шт. | 356,50  35-00  54,00 | 3штук.-маляр.по8час | 24ч. | ГАЗ 52-01 | 4час. | 361,43 | 361,43 |  |  |
| 310,71 | 932,13 |
| 356,50 | 1069,50 |
| 35,00 | 105,00 |
| 186,11 | 4466,64 |
| 873,42 | 3493,68 |
| 54,00 | 108,00 |
| 9 | 6.05.15 | Тоже |  |  |  | 3штук.-маляр. по8час | 24ч. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 10 | 7.05.15 | Тоже | Грунтовка 10л. | 1шт. |  | 3штук.маляр. по8час | 24ч. |  |  | 361,43 | 361,43 |  |  |
| 186,11 | 4466,64 |
| 11 | 8.05.15 | Размывка,обдирка,гру-нтовка 2-го подъезда. |  |  |  | 3штук.-маляр. по8час | 24ч. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 12 | 11.05.15 | Штукатурка, шпатлев- ка подъезда. |  |  |  | 3штук.-маляр.по8час | 24час. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 13 | 12.05.15 | Шпатлёвка подъезда. Окраска стен и потол- ков ВД. |  |  |  | 3штук.маляр. по8час | 24час. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 14 | 13.05.15 | Разборка строительн. лесов во 2-ом подъез- де, переноска и уст-ка их в 3-ем подъезде. |  |  |  | 3рабочпо2час | 6час. |  |  | 186,11 | 1116,66 |  |  |
| 15 | 13.05.15 | Окраска 2-ого подъез-да. Размывка,обдирка, грунтовка 3-его подъез -да. | Грунтовка 10л.  Колер  Скотч малярный | 1шт.  2шт.  2шт. | 35-00  35-00 | 3штук.-маляр. по8час | 24час. |  |  | 361,43 | 361,43 |  |  |
| 35,00 | 70,00 |
| 35,00 | 70,00 |
| 186,11 | 4466,64 |
| 16 | 14.05.15 | Тоже | Шпатлёвка фин.20кг.  Штукатурка «Волма»20кг.  Грунтовка 10л. | 4меш.  1меш.  1шт. |  | 3штук.-маляр. по8час | 24час. | ЗИЛ-45-02  2час. |  | 310,71 | 1242,84 |  |  |
| 356,50 | 356,50 |
| 361,43 | 361,43 |
| 186,11 | 4466,64 |
| 1217,91 | 2435,82 |
| 17 | 15.05.15 | Окраска 2-го подъезда Размывка,обдирка,гру-нтовка3-го подъезда. |  |  |  | 3штук.-маляр. по8час | 24час. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 18 | 18.05.14 | Штукатурка 3-го подъ-езда. | Штукатурка «Волма» 20кг. | 2меш. | 356,50 | 3штук.-маляр. по8час | 24час. | ГАЗ 52-01 | 2час. | 356,50 | 713,00 |  |  |
| 186,11 | 4466,64 |
| 873,42 | 1746,84 |
| 19 | 18.05.15 | Подключение эл. вво-да на эл.счётчики в 3- ем подъезде. | Эл.провод  Труба гофр.  Коробка расп.  Клипса  Д/гвоздь | 10м.  10м.  2шт.  6шт.  10шт. |  | 2элект.-монт. по8час | 16час. |  |  | 13,56 | 135,60 |  |  |
| 6,25 | 62,50 |
| 45,00 | 90,00 |
| 0,54 | 3,24 |
| 0,76 | 7,60 |
| 192,58 | 3081,28 |
| 20 | 19.05.15 | Штукатурка,шпатлёвка 3-го подъезда. |  |  |  | 3штук.-маляр. по8час | 24час. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 21 | 20.05.15 | Разборка и перевозка строительных лесов . |  |  |  | 3рабоч по1час | 3час. | ГАЗ 52-01 | 1час. | 186,11 | 558,33 |  |  |
| 873,42 | 873,42 |
| 22 | 20.05.15 | Шпатлёвка,грунтовка подъезда с последу-ющей затиркой и ок-раской стен. | Грунтовка10л.  Эмаль ПФ  Водоэмульсион-ная краска | 1шт  55,8кг.  43кг. |  | 3штук.-маляр. по8час | 24час. |  |  | 361,43 | 361,43 |  |  |
| 107,89 | 6020,26 |
| 56,70 | 2438,15 |
| 186,11 | 4466,64 |
| 22 | 21.05.15 | Тоже | Шпатлёвка фин.20кг. | 1меш. |  | 3штук.-маляр. по8час | 24час. | ГАЗ 52-01 | 1час. | 310,71 | 310,71 |  |  |
| 186,11 | 4466,64 |
| 873,42 | 873,42 |
| 23 | 22.05.15 | Окраска подъезда. |  |  |  | тоже | 24час. |  |  | 186,11 | 4466,64 |  |  |
| 24. | 25.05.14 | Окраска подъезда | Грунт-эмаль 3в1,0,9кг.  Валик  Кисть | 3бан.  1шт.  2шт. | 188,88  147,33  35,17 | 3штук.-маляр. по8час | 24час. |  |  | 188,88 | 566,64 |  |  |
| 147,33 | 147,33 |
| 35,17 | 70,34 |
| 186,11 | 4466,64 |
| 25 | 26.05.17 | ППР и ППО внутридо-мовых эл.сетей соглас- но графика. |  |  |  | Элект.-монт. | 7час. |  |  | 192,58 | 1348,06 |  |  |
| 26 | май | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  | 108374,78 |  |  |
| 27 | май | Общехоз.расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22541,95 |  |  |
| 28 | май | **Всего :** |  |  |  |  |  |  |  |  | 130916,73 | 10097,67 | 82978,47 |